FUBER

Análisis Comparativo con Uber

Funcionalidades Implementadas y Pendientes

Marzo 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Fuber es una aplicación de transporte tipo Uber desarrollada con Flutter (frontend móvil) y PHP + MySQL (backend). Este reporte analiza en detalle las funcionalidades implementadas en comparación con Uber, identifica las brechas existentes y proporciona recomendaciones priorizadas para alcanzar la paridad funcional con la plataforma de referencia.

Stack Tecnológico:

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| App Móvil | Flutter (Dart) — iOS y Android |
| Backend / API | PHP 8 con MySQLi |
| Base de Datos | MySQL (corporat_fuber_db) |
| Mapas | OpenStreetMap (flutter_map) — alternativa gratuita a Google Maps |
| Notificaciones | Firebase Cloud Messaging (FCM) |

# 2. Puntuación General de Similitud con Uber

Basado en el análisis completo del código fuente (Flutter, PHP y base de datos), Fuber alcanza una similitud estimada del 72% con las funcionalidades core de Uber. A continuación se desglosa por módulo:

| Módulo | Similitud con Uber | Estado |
| --- | --- | --- |
| Módulo del Pasajero | 78% | ✅ Bueno |
| Módulo del Conductor | 75% | ✅ Bueno |
| Panel de Administración | 55% | ⚠️ Parcial |
| Sistema de Pagos | 20% | ❌ Crítico |
| Comunicación en Tiempo Real | 45% | ⚠️ Parcial |
| Seguridad y Autenticación | 65% | ⚠️ Parcial |

# 3. Módulo del Pasajero

## 3.1 Funcionalidades Implementadas ✅

| ✅ | Registro e inicio de sesión: Registro con teléfono y verificación de código OTP por email (PHPMailer). Login con contraseña hasheada. |
| --- | --- |

| ✅ | Mapa interactivo (OpenStreetMap): Implementado con flutter_map. Muestra ubicación actual, conductores cercanos como marcadores, y traza la ruta origen-destino. |
| --- | --- |

| ✅ | Búsqueda de destino con autocompletado: Búsqueda de lugares usando OSM Nominatim. Incluye debounce para evitar llamadas excesivas. |
| --- | --- |

| ✅ | Selección de origen y destino en mapa: El pasajero puede ajustar el punto de recogida arrastrando el mapa, y seleccionar destino en el mapa táctilmente. |
| --- | --- |

| ✅ | Paradas intermedias: Soporta agregar múltiples paradas intermedias al viaje (ParadaViaje). |
| --- | --- |

| ✅ | Categorías de vehículo: El sistema obtiene las categorías del servidor (ej. económico, premium) y calcula la tarifa según tarifa_base + precio_km + precio_minuto. |
| --- | --- |

| ✅ | Cálculo de tarifa estimada: La tarifa se calcula con distancia y duración reales de la ruta antes de confirmar el viaje. |
| --- | --- |

| ✅ | Códigos de descuento / cupones: Validación de cupones en servidor, aplicación de descuento porcentual o fijo, verificación de monto mínimo y control de uso único por dispositivo. |
| --- | --- |

| ✅ | Solicitud de viaje: Crea el viaje en la BD con estado "pedido" y coordenadas completas de origen y destino. |
| --- | --- |

| ✅ | Seguimiento en tiempo real del conductor: Polling cada pocos segundos al servidor para actualizar la posición del conductor en el mapa. |
| --- | --- |

| ✅ | Estados del viaje: El pasajero ve los estados: buscando → conductor asignado → en camino → en viaje, con indicadores visuales. |
| --- | --- |

| ✅ | Información del conductor asignado: Muestra nombre, foto, calificación, placa, marca y modelo del vehículo del conductor. |
| --- | --- |

| ✅ | Cancelación de viaje: El pasajero puede cancelar el viaje siempre que no esté terminado. |
| --- | --- |

| ✅ | Pantalla de viaje completado con calificación: Al finalizar el viaje, el pasajero puede calificar al conductor (1-5 estrellas) y dejar un comentario. |
| --- | --- |

| ✅ | Historial de viajes: Lista de viajes anteriores con origen, destino, precio y fecha. Permite repetir un viaje anterior. |
| --- | --- |

| ✅ | Lugares favoritos: Guarda "Casa" y "Trabajo" como direcciones favoritas de acceso rápido. |
| --- | --- |

| ✅ | Lugares recientes: Registra automáticamente los últimos destinos usados. |
| --- | --- |

| ✅ | Contactos de emergencia (SOS): El pasajero puede guardar contactos de emergencia. Durante el viaje, puede enviar una alerta SOS por WhatsApp con su ubicación GPS. |
| --- | --- |

| ✅ | Compartir viaje: Genera un mensaje con datos del viaje (conductor, placa, ruta, precio) y lo envía por WhatsApp o SMS. |
| --- | --- |

| ✅ | Perfil de usuario: Pantalla con datos del usuario, foto de perfil (cámara o galería), edición de nombre, teléfono y email. |
| --- | --- |

| ✅ | Notificaciones push (FCM): Integración con Firebase Cloud Messaging para notificaciones en tiempo real. |
| --- | --- |

| ✅ | Pantalla de ayuda / FAQ: Sección de preguntas frecuentes disponible desde el perfil. |
| --- | --- |

| ✅ | Pantalla de onboarding: Presentación inicial de la app para nuevos usuarios. |
| --- | --- |

## 3.2 Funcionalidades Faltantes ❌

| ❌ | Pago en línea integrado: Fuber solo soporta efectivo. No hay integración con pasarela de pago (Stripe, PayPal, etc.). La tabla "pagos" existe en la BD pero no está conectada a ningún flujo de pago real. |
| --- | --- |

| ❌ | Billetera digital en la app: El campo "saldo_billetera" existe en la tabla usuarios, pero no hay pantalla ni lógica para recargar ni usar el saldo. |
| --- | --- |

| ❌ | Chat en tiempo real con el conductor: Uber tiene chat in-app. Fuber no tiene mensajería integrada entre pasajero y conductor. |
| --- | --- |

| ❌ | División de tarifa entre pasajeros: Uber permite dividir el costo con amigos. Fuber no tiene esta función. |
| --- | --- |

| ❌ | Viajes programados: Uber permite agendar un viaje con anticipación. Fuber solo acepta viajes inmediatos. |
| --- | --- |

| ❌ | Recibos por email al terminar el viaje: Uber envía comprobante detallado. Fuber tiene PHPMailer pero no hay lógica de envío de recibos automáticos. |
| --- | --- |

| ❌ | Precios dinámicos (surge pricing): Uber sube las tarifas en horas pico. Fuber usa tarifas fijas por categoría. |
| --- | --- |

| ❌ | Múltiples métodos de pago guardados: Uber guarda tarjetas y permite elegir. Fuber no tiene esta funcionalidad. |
| --- | --- |

| ❌ | Estimación del tiempo de llegada del conductor (ETA) en vivo: El ETA debería calcularse dinámicamente en base a la posición real del conductor. Actualmente se simula. |
| --- | --- |

| ❌ | Programa de referidos: Uber tiene código de referido. Fuber no lo tiene implementado. |
| --- | --- |

| ❌ | Accesibilidad (modo para personas con discapacidad): Uber tiene opciones de accesibilidad (silla de ruedas, etc.). Fuber no las tiene. |
| --- | --- |

| ❌ | Reporte de objetos perdidos: Uber permite reportar objetos olvidados en el auto. Fuber no tiene esta función. |
| --- | --- |

| ❌ | Perfil conductores visible al pasajero antes de aceptar: Fuber muestra info del conductor solo después de ser asignado, no en la pantalla de selección. |
| --- | --- |

# 4. Módulo del Conductor

## 4.1 Funcionalidades Implementadas ✅

| ✅ | Registro en múltiples pasos: El conductor se registra en 6 pasos (DriverStep1-6): datos personales, vehículo, documentos. Validación completa del formulario. |
| --- | --- |

| ✅ | Login con credenciales: Autenticación con teléfono/cédula y contraseña. Sesión guardada localmente con DriverPrefs. |
| --- | --- |

| ✅ | Pantalla principal con mapa: El conductor ve su ubicación en tiempo real en el mapa OSM, con actualización automática de coordenadas. |
| --- | --- |

| ✅ | Cambio de estado en línea/fuera de línea: El conductor puede activarse ("libre") o desactivarse ("desconectado") para recibir o no recibir viajes. |
| --- | --- |

| ✅ | Envío de ubicación en tiempo real: La app envía la ubicación GPS del conductor al servidor periódicamente para que el pasajero lo vea en el mapa. |
| --- | --- |

| ✅ | Recepción de solicitudes de viaje: El conductor recibe alertas de nuevas solicitudes con polling. Incluye alerta de sonido al llegar una nueva solicitud. |
| --- | --- |

| ✅ | Aceptar / rechazar solicitudes: El conductor puede aceptar o rechazar cada solicitud. Se muestra en un mapa la ruta hasta el pasajero. |
| --- | --- |

| ✅ | Actualización de estado del viaje: El conductor cambia el estado: "en_camino" → "iniciado" → "terminado". Al terminar, el conductor queda libre automáticamente. |
| --- | --- |

| ✅ | Ruta al pasajero / destino: Se calcula y dibuja la ruta hacia el pasajero y luego hacia el destino usando OSM Routing Machine (OSRM). |
| --- | --- |

| ✅ | Contacto directo con pasajero: Botón para llamar al pasajero directamente desde la app. |
| --- | --- |

| ✅ | Historial de viajes del conductor: Lista de viajes completados con detalles de fecha, origen, destino y tarifa. |
| --- | --- |

| ✅ | Perfil del conductor: Pantalla con datos del conductor, foto, estado de documentos y calificación promedio. |
| --- | --- |

| ✅ | Carga de documentos: El conductor puede subir fotos de: licencia (frente y reverso), cédula, SOAT y matrícula. Los documentos tienen estados: pendiente, aprobado, rechazado. |
| --- | --- |

| ✅ | Resumen post-viaje: Al terminar el viaje se muestra un resumen con detalles del viaje completado. |
| --- | --- |

## 4.2 Funcionalidades Faltantes ❌

| ❌ | Dashboard de ganancias detallado: Uber muestra ganancias por día, semana y hora. Fuber solo tiene el total histórico en el servidor. Falta pantalla gráfica de earnings. |
| --- | --- |

| ❌ | Sistema de incentivos / bonificaciones: Uber tiene bonos por completar X viajes en ciertas horas. Fuber no tiene esto implementado. |
| --- | --- |

| ❌ | Calificación del pasajero por el conductor: Uber permite que el conductor califique al pasajero. En Fuber solo el pasajero califica al conductor. |
| --- | --- |

| ❌ | Navegación turn-by-turn integrada: Uber tiene navegación guiada. Fuber dibuja la ruta en el mapa pero no da instrucciones de giro a giro. |
| --- | --- |

| ❌ | Verificación de identidad (selfie): Uber solicita una selfie de seguridad periódicamente. Fuber no tiene esto. |
| --- | --- |

| ❌ | Tracking en background cuando la app está cerrada: Uber sigue rastreando cuando la app está en segundo plano. Fuber puede perder la ubicación si se minimiza. |
| --- | --- |

| ❌ | Modo oscuro adaptativo: Falta soporte completo de modo oscuro del sistema. |
| --- | --- |

| ❌ | Métricas de rendimiento: Uber muestra tasa de aceptación, calificación semanal, etc. Fuber no tiene estas métricas en la app del conductor. |
| --- | --- |

# 5. Panel de Administración Web

## 5.1 Implementado ✅

Login seguro de administrador con sesiones PHP.

Dashboard con resumen: conductores activos y viajes en curso.

Lista de conductores pendientes de verificación.

Vista detallada de cada conductor con sus documentos.

Módulo para aprobar/rechazar conductores.

Vista de viajes recientes con estados.

## 5.2 Faltante ❌

Gestión de usuarios / pasajeros (activar, desactivar, ver historial).

Dashboard con gráficos y estadísticas (viajes por día, ingresos, conductores más activos).

Sistema de soporte y tickets de atención al cliente.

Configuración de tarifas y categorías desde el panel.

Gestión de códigos de descuento desde el panel.

Módulo de reportes y exportación a Excel/PDF.

Mapa en tiempo real de todos los conductores activos.

Sistema de notificaciones masivas a usuarios.

# 6. Análisis de la Base de Datos

La base de datos corporat_fuber_db tiene 10 tablas. A continuación se analiza cada una:

| Tabla | Campos Principales | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| usuarios | id, nombre, telefono, email, pass_hash, token_fcm, saldo_billetera, activo, creado_en | ✅ Completa | saldo_billetera existe pero no tiene lógica de uso en la app |
| conductores | id, nombre, telefono, cedula, email, ciudad, foto_perfil, pass_hash, estado, latitud, longitud, verificado, calificacion_promedio, creado_en | ✅ Completa | Bien estructurada. Los estados (libre/ocupado/desconectado) están correctos |
| vehiculos | id, conductor_id, categoria_id, placa, marca, modelo, color, anio | ✅ Completa | Tiene relación correcta con categorias y conductores |
| viajes | id, usuario_id, conductor_id, categoria_id, origen/destino texto+coords, distancia_km, duracion_min, tarifa_total, estado, fechas, calificacion, comentario, descuento, codigo_descuento | ✅ Completa | Tabla central bien diseñada. Soporta todos los estados del viaje |
| solicitud_viajes | id, conductor_id, viaje_id, estado, fecha_oferta | ✅ Completa | Permite el flujo de ofrecer/aceptar viajes correctamente |
| categorias | id, nombre, tarifa_base, precio_km, precio_minuto | ✅ Completa | Estructura de precios correcta y flexible |
| codigos_descuento | id, codigo, tipo, valor, minimo_viaje, maximo_usos, usos_actuales, fecha_inicio, fecha_fin, activo | ✅ Completa | Sistema de cupones completo con control de usos y fechas |
| documentos_conductor | id, conductor_id, tipo (enum), imagen, estado, notas, timestamps | ✅ Completa | Soporta los 5 tipos de documento requeridos |
| pagos | id, viaje_id, monto, metodo (efectivo/tarjeta/billetera), estado_pago, fecha_pago | ⚠️ Parcial | La tabla existe pero NO hay ningún endpoint PHP ni flujo en la app que la use. Es solo estructura sin implementación |
| configuracion | clave, valor | ✅ Completa | Permite configurar parámetros del sistema (ej. radio de búsqueda de conductores) |
| email_otp_codes | id, email, codigo, expira_en, usado, creado_en | ✅ Completa | Sistema OTP por email para verificación de usuarios |

# 7. Comunicación en Tiempo Real

Este es uno de los módulos más críticos de una app de transporte y donde Fuber tiene mayor brecha respecto a Uber. Actualmente Fuber usa un sistema de polling (consultas periódicas al servidor), mientras que Uber usa WebSockets para comunicación bidireccional instantánea.

| Aspecto | Fuber (actual) | Uber (referencia) |
| --- | --- | --- |
| Tecnología | HTTP Polling (timer periódico) | WebSockets / gRPC |
| Latencia | 5-10 segundos de retraso | Tiempo real (<1 segundo) |
| Eficiencia del servidor | Alta carga: múltiples requests/seg | Eficiente: conexión persistente |
| Ubicación del conductor | Actualización cada ~3-5 seg | Actualización continua |
| Notificación de viaje | Polling + FCM push | WebSocket directo |
| Estado del viaje | Polling al servidor | Actualización inmediata |

Recomendación:

Para mejorar la experiencia en tiempo real sin cambiar toda la arquitectura, se recomienda implementar Server-Sent Events (SSE) como paso intermedio. SSE es más eficiente que el polling, funciona con PHP sin necesidad de WebSockets, y reduce significativamente la carga del servidor. A largo plazo, migrar a Laravel + WebSockets o Node.js con Socket.io sería lo ideal.

# 8. Seguridad

| ✅ | Contraseñas hasheadas: Las contraseñas se guardan con hash (pass_hash) en la BD. No se almacenan en texto plano. |
| --- | --- |

| ✅ | Verificación OTP por email: Los usuarios verifican su identidad con un código temporal de 6 dígitos enviado por email. |
| --- | --- |

| ✅ | Validación de inputs: Los endpoints PHP usan intval(), floatval() y prepared statements con bind_param para evitar SQL Injection. |
| --- | --- |

| ✅ | Prepared Statements: Todas las consultas SQL usan MySQLi prepared statements, protegiendo contra inyección SQL. |
| --- | --- |

| ✅ | CORS configurado: Los endpoints tienen Access-Control-Allow-Origin para controlar el acceso. |
| --- | --- |

| ✅ | Verificación de estado del viaje: Antes de actualizar un viaje, se verifica que pertenezca al conductor correcto. |
| --- | --- |

| ✅ | Documentos requeridos para conductores: Los conductores no pueden operar sin tener sus documentos verificados por el admin. |
| --- | --- |

## 8.2 Vulnerabilidades a Corregir ⚠️

| ⚠️ | CRÍTICO: Credenciales de BD en texto plano: Cada archivo PHP tiene hardcodeado el usuario, contraseña y nombre de la BD. Si cualquier archivo se filtra (GitHub, error 500 que muestra código), las credenciales quedan expuestas. Solución: mover a db_config.php con variables de entorno o archivo .env fuera del public_html. |
| --- | --- |

| ⚠️ | Sin autenticación con tokens JWT: Los endpoints no validan que la petición venga de un usuario autenticado. Un atacante podría llamar a cualquier endpoint con cualquier conductor_id o usuario_id. Solución: implementar JWT o tokens de sesión. |
| --- | --- |

| ⚠️ | Sin rate limiting: No hay protección contra ataques de fuerza bruta en login o contra abuso de endpoints. Solución: limitar peticiones por IP. |
| --- | --- |

| ⚠️ | firebase_service_account.json en el repositorio: El archivo de cuenta de servicio de Firebase está en la carpeta del proyecto. Este archivo otorga acceso completo a Firebase. Debe estar en .gitignore y nunca en el repositorio. |
| --- | --- |

| ⚠️ | Sin HTTPS forzado en todos los endpoints: Aunque el dominio usa HTTPS, no hay redirección forzada desde HTTP en los endpoints PHP. |
| --- | --- |

# 9. Plan de Mejoras Priorizado

Las siguientes mejoras están ordenadas por impacto y urgencia:

🔴 ALTA PRIORIDAD (Crítico para producción)

| # | Tarea | Categoría | Tiempo Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mover credenciales de BD a db_config.php / variables de entorno | Seguridad | 1-2 horas |
| 2 | Agregar .gitignore para firebase_service_account.json y credenciales | Seguridad | 30 min |
| 3 | Implementar autenticación con tokens (JWT) en todos los endpoints | Seguridad | 2-3 días |
| 4 | Conectar la tabla "pagos" con un flujo real de pago (mínimo efectivo confirmado) | Funcionalidad | 1-2 días |

🟡 MEDIA PRIORIDAD (Mejora significativa de UX)

| # | Tarea | Categoría | Tiempo Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Implementar pantalla de billetera / saldo del usuario | Funcionalidad | 2-3 días |
| 6 | Añadir calificación del pasajero por parte del conductor | Funcionalidad | 1 día |
| 7 | Mejorar el tracking con Server-Sent Events (SSE) en lugar de polling | Rendimiento | 3-5 días |
| 8 | Enviar recibo por email al terminar el viaje | Funcionalidad | 1 día |
| 9 | Dashboard de ganancias para el conductor con gráficos | Funcionalidad | 2-3 días |
| 10 | Expandir el panel de admin (gestión de usuarios, estadísticas, tarifas) | Funcionalidad | 3-5 días |

🟢 BAJA PRIORIDAD (Valor añadido)

| # | Tarea | Categoría | Tiempo Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Integración de pasarela de pagos (Stripe o PayU para Ecuador) | Funcionalidad | 1-2 semanas |
| 12 | Chat en tiempo real entre pasajero y conductor | Funcionalidad | 1 semana |
| 13 | Viajes programados / reservas anticipadas | Funcionalidad | 3-5 días |
| 14 | Precios dinámicos por demanda (surge pricing) | Funcionalidad | 1 semana |
| 15 | Programa de referidos para usuarios | Marketing | 2-3 días |

# 10. Conclusión

Fuber es un proyecto sólido y bien estructurado que cubre las funcionalidades esenciales de una aplicación de transporte. Con un 72% de similitud con Uber, tiene la base técnica correcta y un diseño de base de datos bien pensado.

Los puntos más fuertes del proyecto son el flujo completo del viaje (solicitar, asignar, rastrear, completar, calificar), el sistema de seguridad vial (SOS, compartir viaje), los cupones de descuento, y la gestión de documentos del conductor. Estos elementos demuestran una comprensión profunda de cómo funciona Uber.

Las brechas más importantes a cubrir son: la integración de pagos (la tabla existe pero no hay implementación), la seguridad de las credenciales (crítico antes de producción), la autenticación con tokens JWT, y la mejora del tiempo real con SSE o WebSockets.

Con 2-3 semanas de trabajo adicional enfocado en las prioridades altas y medias de este reporte, Fuber podría alcanzar el 90%+ de paridad con las funcionalidades core de Uber y estar listo para un lanzamiento beta en producción.

Reporte generado: Marzo 2026  |  Fuber Analysis Report